Plan de pruebas de software

Essenzia

28/10/2026

# Control del documento

## Historial de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/10/2026 | 1.0 | Primera versión del plan de pruebas de Essenzia, basada en todos los documentos y avances realizados hasta la fecha. | Alexander Andrades / Manuel Pinto |

## Aprobación

| Rol | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Gerente de proyecto | Manuel Pinto | Revisado |
| Responsable de QA | Alexander Andrades | Revisado |
| Cliente / patrocinador | Dueño del negocio | Pendiente de validación UAT |

Tabla de contenido

Control del documento	2

Historial de revisiones	2

Aprobación	2

1. Introducción	4

1.1 Resumen ejecutivo	4

1.2 Alcance de las pruebas	4

1.2.1 Elementos incluidos	4

1.2.2 Fuera de alcance / limitaciones	5

1.2.3 Riesgos generales para las pruebas	5

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaciones	5

2. Requerimientos para pruebas	6

2.1 Casos de uso: vista global	6

2.2 Requerimientos funcionales	7

2.3 Requerimientos no funcionales	7

3. Estrategia de pruebas	9

3.1 Enfoque general	9

3.1.1 Pruebas funcionales	9

3.1.2 Pruebas unitarias e integración	9

3.1.3 Pruebas de rendimiento	9

3.1.4 Pruebas de seguridad y control de acceso	9

3.1.5 Pruebas de usabilidad, accesibilidad y compatibilidad	10

3.1.6 Pruebas de aceptación (UAT)	10

3.1.7 Herramientas involucradas	10

4. Recursos y ambiente de pruebas	11

4.1 Profesionales y responsabilidades	11

4.2 Ambiente de pruebas	11

4.2.1 Preparación del ambiente	12

4.2.2 Datos de prueba	12

5. Actividades e hitos del plan de pruebas	13

5.1 Secuencia de ejecución	13

5.2 Priorización	14

6. Entregables y criterios de control	15

6.1 Entregables	15

6.1.1 Criterios de entrada	15

6.1.2 Criterios de salida	15

6.1.3 Suspensión y reanudación	16

6.2 Registro de resultados	16

6.3 Reporte de defectos	16

7. Anexos	17

Anexo A. Matriz resumida de casos de prueba	17

Anexo B. Prueba de rendimiento de Essenzia Match	20

Anexo C. Pruebas de seguridad y control de acceso	20

Anexo D. Matriz de riesgos de pruebas	21

Anexo E. Lista de verificación de cierre	22

Pendientes de confirmación antes de aprobar la versión final	22

# 1. Introducción

## 1.1 Resumen ejecutivo

Este documento define el enfoque, alcance, recursos, actividades y criterios para verificar la calidad de Essenzia, una plataforma web de comercio electrónico de perfumes. El plan considera pruebas unitarias, funcionales de caja negra, integración, rendimiento, seguridad, usabilidad, compatibilidad y aceptación del usuario (UAT). Su propósito es comprobar que los módulos definidos en la ERS y los 19 casos de uso se comporten conforme a los requisitos, priorizando el recomendador Essenzia Match, el checkout, la gestión de órdenes y el inventario.

El esfuerzo se encuentra condicionado por el plazo académico, el equipo de dos integrantes y el uso previsto de servicios cloud con capas gratuitas. Las pruebas deben ejecutarse en un ambiente controlado y, para pagos, preferentemente en sandbox de la pasarela. Los resultados y defectos se registrarán en una matriz de ejecución separada.

## 1.2 Alcance de las pruebas

### 1.2.1 Elementos incluidos

Gestión de usuarios: registro, autenticación, perfiles y direcciones.

Catálogo de fragancias: listado, búsqueda, filtros y detalle de producto.

Visualizador interactivo de pirámide olfativa: notas de salida, corazón y fondo y evolución temporal.

Essenzia Match: inicio del cuestionario, captura de preferencias, cálculo y presentación de recomendaciones con porcentajes.

Carrito y transacciones: incorporación de productos/Discovery Box, subtotal, redención de créditos y pago mediante pasarela externa.

Gestión posterior al pago: generación de orden, comprobante y descuento de inventario.

Administración: catálogo, notas olfativas, inventario, órdenes, despacho y Dashboard BI.

Atributos no funcionales: tiempo de respuesta del recomendador, responsividad, accesibilidad básica, seguridad de credenciales/sesiones, HTTPS y disponibilidad declarada.

### 1.2.2 Fuera de alcance / limitaciones

Aplicación móvil nativa iOS/Android: identificada en la ERS como requisito futuro.

Seguimiento de despacho en tiempo real mediante APIs logísticas: identificado como requisito futuro.

Pruebas de certificación PCI DSS de la pasarela: el procesamiento de pago se delega a un proveedor externo. Se probará la integración de Essenzia sin afirmar certificación.

Pruebas de carga masiva a escala de producción y verificación estadística del 99,9 % de uptime: sujetas a las capacidades y límites del hosting gratuito y a la duración disponible del proyecto.

### 1.2.3 Riesgos generales para las pruebas

La cobertura puede verse afectada por la duración limitada de la fase de QA, la disponibilidad de los integrantes, los límites de infraestructura, la integración asíncrona de pagos y la falta de datos históricos para calibrar Essenzia Match. Se priorizarán los flujos críticos y se documentarán las limitaciones de cada ejecución.

## 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaciones

| Término | Definición |
| --- | --- |
| API REST | Interfaz de comunicación entre frontend y backend. |
| Caja negra | Prueba del comportamiento observable a partir de entradas y salidas, sin inspeccionar la lógica interna. |
| CU | Caso de uso. |
| Discovery Box | Set de muestras físicas asociado a un crédito digital en la plataforma. |
| Essenzia Match | Algoritmo que procesa las preferencias del usuario y recomienda fragancias. |
| QA | Aseguramiento de la calidad. |
| RF / RNF | Requisito funcional / requisito no funcional. |
| UAT | Pruebas de aceptación realizadas por el cliente o representante del negocio. |

# 2. Requerimientos para pruebas

## 2.1 Casos de uso: vista global

| ID | Caso de uso | Actor | Objetivo principal de la prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| CU-01 | Registrar usuario | Cliente | Validar alta con datos correctos y rechazo/validación de campos inválidos. |
| CU-02 | Iniciar sesión | Cliente / Administrador | Validar credenciales correctas, incorrectas y permisos según rol. |
| CU-03 | Gestionar perfil y direcciones | Cliente | Validar actualización y persistencia de datos y direcciones. |
| CU-04 | Explorar catálogo de fragancias | Cliente | Validar listado, precio, imagen y disponibilidad de productos. |
| CU-05 | Filtrar y buscar catálogo | Cliente | Validar filtros por familia olfativa, género, ocasión y clima, además de búsqueda. |
| CU-06 | Visualizar detalle del producto | Cliente | Validar información de producto y notas de salida, corazón y fondo. |
| CU-07 | Simular evolución temporal | Cliente | Validar interacción del slider y cambios de visualización según el tiempo. |
| CU-08 | Iniciar cuestionario Essenzia Match | Cliente | Validar inicio y navegación del cuestionario. |
| CU-09 | Ingresar preferencias olfativas | Cliente | Validar respuestas requeridas, opciones y manejo de respuestas incompletas. |
| CU-10 | Calcular recomendaciones (Match) | Sistema | Validar procesamiento de respuestas y cruce con catálogo. |
| CU-11 | Visualizar resultados personalizados | Cliente | Validar lista de resultados y porcentajes de compatibilidad. |
| CU-12 | Agregar producto al carrito | Cliente | Validar incorporación de perfume/Discovery Box y actualización de subtotal. |
| CU-13 | Redimir crédito de Discovery Box | Cliente | Validar aplicación automática del crédito elegible y rechazo de crédito inexistente/no elegible. |
| CU-14 | Procesar pago (Checkout) | Cliente | Validar derivación a sandbox, datos de facturación y estados de transacción. |
| CU-15 | Generar orden y descontar stock | Sistema | Validar orden y descuento de inventario solo cuando el pago se aprueba. |
| CU-16 | Gestionar catálogo de productos | Administrador | Validar crear, editar, pausar y eliminar productos y notas. |
| CU-17 | Gestionar inventario y stock | Administrador | Validar actualización y persistencia de cantidades disponibles. |
| CU-18 | Administrar órdenes de compra | Administrador | Validar consulta y cambio de estado de despacho. |
| CU-19 | Visualizar Dashboard (BI) | Administrador | Validar visualización de KPIs, ventas, productos vistos y métricas de Match. |

## 2.2 Requerimientos funcionales

| ID | Requerimiento | Casos de uso relacionados | Enfoque de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RF1 | Gestión de usuarios | CU-01, CU-02, CU-03 | Registro, autenticación, persistencia de perfil/direcciones y control de acceso. |
| RF2 | Navegación y visualización de catálogo | CU-04, CU-05 | Listado, búsqueda y filtros por atributos definidos. |
| RF3 | Experiencia interactiva de producto | CU-06, CU-07 | Detalle y evolución de pirámide olfativa. |
| RF4 | Motor Essenzia Match | CU-08 a CU-11 | Flujo completo, consistencia de resultados y porcentajes de compatibilidad. |
| RF5 | Carrito y transacciones | CU-12, CU-13, CU-14 | Subtotal, crédito Discovery Box y pago mediante proveedor externo. |
| RF6 | Gestión de órdenes e inventario | CU-15 | Orden y reducción de stock tras pago aprobado. |
| RF7 | Panel de administración | CU-16 a CU-19 | CRUD de catálogo, inventario, órdenes, despacho y Dashboard BI. |

## 2.3 Requerimientos no funcionales

| ID | Requisito documentado | Input / condición | Output / criterio esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF1 | Rendimiento | Finalizar cuestionario Essenzia Match con datos de prueba y medir la respuesta. | La carga de recomendaciones no supera 2 segundos. Registrar número de repeticiones y tiempos observados. |
| RNF2 | Usabilidad | Recorrer flujos clave en móvil y escritorio; comprobar navegación táctil y accesibilidad básica. | Interfaz Mobile-First utilizable; registrar problemas. El cuestionario debe completarse en menos de 3 minutos según el Acta. |
| RNF3 | Seguridad | Inspeccionar autenticación, almacenamiento de contraseñas, sesión/token, transporte y permisos. | Contraseñas almacenadas con hash seguro (ERS ejemplifica bcrypt), sesiones mediante tokens seguros (JWT) y uso forzado de HTTPS. |
| RNF4 | Disponibilidad | Revisar configuración/monitorización del hosting y disponibilidad durante la ventana de observación. | La ERS declara objetivo de uptime de 99,9 %. Una prueba acotada no demuestra por sí sola el cumplimiento anual. |

# 3. Estrategia de pruebas

## 3.1 Enfoque general

Se combinarán pruebas de caja negra sobre la interfaz y pruebas de integración sobre API, persistencia y pasarela. Las pruebas unitarias cubrirán funciones aisladas desarrolladas por el equipo; las pruebas de sistema recorrerán flujos de extremo a extremo. Se realizarán pruebas de regresión después de corregir defectos en componentes críticos.

### 3.1.1 Pruebas funcionales

Ejecutar cada caso de uso con datos normales, límites, bordes e inválidos cuando corresponda.

Comprobar navegación, validaciones de campos, mensajes de error, persistencia de cambios y consistencia entre pantallas.

Verificar el flujo principal y alternativo de pago, incluyendo estados aprobados, rechazados y pendientes si la pasarela sandbox los permite.

Comprobar que no se genere una orden pagada ni se descuente stock cuando la transacción no sea aprobada.

Repetir pruebas relevantes tras cada corrección (regresión).

### 3.1.2 Pruebas unitarias e integración

Responsable principal: Manuel Pinto para backend/API y lógica de negocio.

Alexander Andrades encargado de la integración frontend, experiencia de usuario y validación de resultados.

Se probarán validaciones de autenticación, cálculo del recomendador, gestión de carrito/crédito, creación de orden y cambios de inventario. Para endpoints REST se contempla Postman, según la EDT.

### 3.1.3 Pruebas de rendimiento

La medición prioritaria es el tiempo de respuesta de Essenzia Match: máximo 2 segundos después de completar el cuestionario. Se registrarán al menos 10 ejecuciones con un conjunto de respuestas y catálogo de prueba estables, calculando mínimo, máximo y promedio. Si el ambiente lo permite, se repetirá con varios usuarios concurrentes y se anotarán limitaciones del plan cloud. La carga concurrente es una prueba complementaria y no sustituye el criterio de 2 segundos.

### 3.1.4 Pruebas de seguridad y control de acceso

Verificar que las rutas y operaciones administrativas no estén disponibles para un cliente no administrador.

Probar credenciales incorrectas, campos obligatorios y acceso a sesión expirada o token inválido.

Comprobar que contraseñas no se almacenen en texto plano y que las credenciales de pasarela no estén expuestas en el frontend ni en el repositorio.

Confirmar HTTPS en el entorno publicado y que la información de pago se procese en la pasarela externa, no en servidores propios.

Verificar validaciones tanto en frontend como en backend para operaciones críticas.

### 3.1.5 Pruebas de usabilidad, accesibilidad y compatibilidad

Realizar recorridos observados con usuarios de prueba en móvil y escritorio. Medir el tiempo de completar el cuestionario (objetivo inferior a 3 minutos), registrar errores de navegación y evaluar comprensión de los resultados. Verificar funcionamiento en Chrome, Firefox y diseño responsivo, tal como indica el Acta. La accesibilidad se revisará a nivel básico: etiquetas, foco visible, navegación por teclado, contraste legible y mensajes comprensibles.

### 3.1.6 Pruebas de aceptación (UAT)

El cliente o representante del negocio recorrerá los flujos del catálogo, recomendador y compra, además de las funciones administrativas que formen parte del MVP. Los comentarios se registrarán con estado y prioridad. La aceptación final requiere aprobación formal del cliente según el Acta de Constitución.

### 3.1.7 Herramientas involucradas

| Herramienta / recurso | Uso previsto | Estado |
| --- | --- | --- |
| Navegadores Chrome y Firefox | Compatibilidad funcional y responsividad. | Disponible según equipo de pruebas. |
| Postman | Pruebas de endpoints REST e integración backend. | Previsto en la EDT. |
| DevTools del navegador | Consola, red, inspección responsive y medición preliminar de tiempos. | Previsto. |
| GitHub | Control de versiones y trazabilidad de correcciones. | Indicado en el Acta. |
| Planilla de casos de prueba | Registro de pasos, resultado esperado/real, estado y defectos. | Se utilizará como registro de ejecución. |
| Sandbox Webpay Plus o Stripe | Pruebas de transacción sin usar pagos productivos. | Proveedor definitivo por confirmar. |

# 4. Recursos y ambiente de pruebas

## 4.1 Profesionales y responsabilidades

| Rol | Responsable | Responsabilidades en el plan |
| --- | --- | --- |
| Gerente de proyecto / arquitectura | Manuel Pinto | Coordinar alcance y prioridades; pruebas backend/API, autenticación, algoritmo, integración de pagos, base de datos y despliegue. |
| UX/UI y QA | Alexander Andrades | Diseñar matriz de pruebas; ejecutar pruebas funcionales, usabilidad, responsividad, criterios de aceptación y registrar defectos. |
| Cliente / patrocinador | Dueño del negocio | Validar catálogo y experiencia de compra durante UAT y registrar aprobación o reparos. |
| Administrador de datos (función compartida) | Manuel Pinto, con revisión de Alexander Andrades | Preparar datos de prueba, respaldar/restaurar base de datos y verificar consistencia de inventario y órdenes. |

## 4.2 Ambiente de pruebas

El ambiente deberá ser separado de producción y, en lo posible, similar a la arquitectura prevista: frontend web, API/backend y base de datos relacional. Las pruebas de pago se realizarán en sandbox. Los datos serán ficticios y no se usarán credenciales ni datos personales reales.

| Componente | Configuración / condición requerida | Validación previa |
| --- | --- | --- |
| Cliente web | Equipo de escritorio y al menos un dispositivo o emulación móvil; Chrome y Firefox. | Verificar acceso a la aplicación y consola sin errores bloqueantes. |
| Frontend / backend | Versión candidata desplegada o ejecutada en entorno de pruebas. | Confirmar versión/commit probado y configuración consistente. |
| Base de datos | Instancia de pruebas con catálogo, notas olfativas, usuarios, stock y órdenes ficticias. | Respaldar datos iniciales y confirmar integridad de relaciones. |
| Pasarela de pagos | Sandbox de Webpay Plus o Stripe; proveedor aún por confirmar. | Verificar llaves de prueba, URL de retorno y escenarios de respuesta. |
| Seguridad | HTTPS en entorno publicado; secretos en variables de entorno. | Comprobar configuración antes de ejecutar pruebas de seguridad. |
| Registro de resultados | Planilla de ejecución y repositorio de defectos. | Asignar ID a cada caso y a cada defecto. |

### 4.2.1 Preparación del ambiente

Desplegar la versión PMV e identificarla mediante commits

Cargar datos ficticios representativos: perfumes con distintas familias, notas de salida/corazón/fondo, precios y niveles de stock.

Crear cuentas de prueba separadas para cliente y administrador.

Preparar un usuario con crédito de Discovery Box elegible y otro sin crédito.

Preparar escenarios sandbox de pago aprobado, rechazado y pendiente cuando estén disponibles.

Registrar versiones de navegador, fecha, ambiente y configuración de base de datos.

### 4.2.2 Datos de prueba

| Conjunto | Ejemplos | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Usuarios | Cliente válido, administrador, contraseña incorrecta, campos obligatorios vacíos. | Registro, login, permisos y validaciones. |
| Catálogo | Perfume activo, pausado, stock cero, distintas familias/climas/ocasiones y notas faltantes controladas. | Listado, filtros, detalle y consistencia de datos. |
| Essenzia Match | Perfiles de respuestas contrastantes, respuestas incompletas y conjunto sin coincidencias si aplica. | Coherencia de recomendaciones y manejo de bordes. |
| Carrito / crédito | Carrito vacío, un producto, varios productos, crédito válido, inexistente o ya utilizado. | Subtotal, elegibilidad y aplicación única del crédito. |
| Pago / inventario | Aprobado, rechazado, pendiente; stock inicial conocido. | Orden, estados y descuento correcto del stock. |
| Administración | Crear/editar/pausar producto, cambio de stock, órdenes en diferentes estados. | CRUD, permisos y Dashboard. |

# 5. Actividades e hitos del plan de pruebas

Las fechas siguientes se expresan en semanas del cronograma del proyecto. La EDT modificada ubica actividades de pruebas en la semana 14.

| Actividad | Responsable | Planificación | Evidencia / salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño de matriz y casos de prueba QA | Alexander Andrades | Semana 14 | Matriz revisada y trazabilidad RF/RNF/CU. |
| Pruebas unitarias e integración API Backend (Postman) | Manuel Pinto | Semana 14 | Resultados por endpoint y defectos registrados. |
| Pruebas integradas de Essenzia Match | Alexander Andrades / Manuel Pinto | Semana 14 | Resultados de perfiles de prueba, coherencia y tiempo de respuesta. |
| Pruebas de usabilidad y responsividad móvil | Alexander Andrades | Semana 14 | Lista de hallazgos y evaluación del cuestionario. |
| Pruebas de seguridad y checkout | Manuel Pinto / Alexander Andrades | Semana 14 | Evidencia de permisos, configuración segura y escenarios sandbox. |
| Regresión y corrección de defectos | Manuel Pinto / Alexander Andrades | Antes de UAT | Casos reejecutados y defectos actualizados. |
| UAT y aprobación del cliente | Manuel Pinto / cliente | Previo al despliegue; según hito acordado | Acta o registro de aceptación y observaciones. |

## 5.1 Secuencia de ejecución

Revisar requisitos y confirmar versión candidata.

Preparar ambiente, usuarios, catálogo y datos de prueba.

Ejecutar pruebas unitarias y funcionales por módulo.

Ejecutar pruebas de integración de API, base de datos y pasarela.

Ejecutar rendimiento, seguridad, usabilidad y compatibilidad.

Registrar defectos, corregir según prioridad y ejecutar regresión.

Realizar UAT, documentar observaciones y solicitar aprobación formal.

## 5.2 Priorización

| Prioridad | Criterio | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| P1 — Crítica | Bloquea una función esencial, compromete seguridad o genera inconsistencias transaccionales. | Pago duplicado, stock descontado con pago rechazado, acceso administrativo indebido. |
| P2 — Alta | Funcionalidad principal falla sin alternativa aceptable. | No se generan recomendaciones, no se puede finalizar checkout, registro/login inutilizable. |
| P3 — Media | Función secundaria degradada o resultado incorrecto con alternativa. | Filtro puntual no funciona, información parcial del detalle. |
| P4 — Baja | Problema visual o menor que no bloquea el uso principal. | Alineación, texto o espaciado sin impacto funcional. |

# 6. Entregables y criterios de control

## 6.1 Entregables

| Entregable | Contenido | Responsable / destinatario |
| --- | --- | --- |
| Plan de pruebas | Alcance, estrategia, recursos, riesgos, calendario y criterios de control. | Alexander Andrades / equipo de proyecto. |
| Matriz de casos de prueba | ID, requisito/CU, precondición, pasos, datos, resultado esperado y estado. | Alexander Andrades / Manuel Pinto. |
| Registro de ejecución | Resultado real, evidencia, fecha, ambiente, ejecutor y observaciones. | Quien ejecute cada prueba. |
| Registro de defectos | ID, descripción, severidad/prioridad, pasos de reproducción, responsable y estado. | Equipo de desarrollo. |
| Informe de resultados | Resumen de ejecutadas/aprobadas/fallidas/bloqueadas, cobertura, riesgos pendientes y recomendación. | Manuel Pinto / cliente. |
| Registro de UAT | Casos validados, observaciones y aprobación formal. | Cliente / gerente de proyecto. |

### 6.1.1 Criterios de entrada

Requisitos y casos de uso disponibles y revisados.

Versión candidata desplegada y ambiente accesible.

Datos de prueba y cuentas con roles definidos.

Sandbox de pagos configurado para ejecutar escenarios de transacción.

Matriz de pruebas revisada y responsables informados.

### 6.1.2 Criterios de salida

Todos los casos P1 y P2 planificados se han ejecutado o tienen bloqueo justificado documentado.

No quedan defectos críticos abiertos; los defectos altos pendientes cuentan con decisión explícita del gerente de proyecto y aceptación del cliente cuando corresponda.

El flujo de compra se comporta correctamente en escenarios de pago aprobado, rechazado y pendiente disponibles en sandbox.

El stock se descuenta solo tras aprobación del pago y no se duplica la orden por repetir notificaciones/retornos dentro de los escenarios probados.

Essenzia Match cumple el umbral de 2 segundos en las condiciones documentadas o se registra la desviación.

Se han ejecutado las pruebas de compatibilidad Chrome/Firefox y el recorrido responsivo.

Se ha registrado el resultado de UAT y la decisión del cliente.

### 6.1.3 Suspensión y reanudación

Suspender el bloque afectado si el ambiente no está disponible, la base de datos está inconsistente, la pasarela sandbox no responde o existe un defecto crítico que invalida los resultados posteriores. Registrar el motivo, la versión y los casos afectados. Reanudar tras restablecer el ambiente, restaurar datos y confirmar una prueba de humo satisfactoria.

## 6.2 Registro de resultados

Cada ejecución debe incluir: ID de caso, versión/commit, fecha y hora, ambiente/navegador, ejecutor, resultado esperado, resultado real, estado (Aprobado, Fallido, Bloqueado o No ejecutado), evidencia y vínculo al defecto si aplica. No se marcará un caso como aprobado sin evidencia suficiente para el resultado.

## 6.3 Reporte de defectos

| Campo mínimo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador | Código único, por ejemplo DEF-001. |
| Resumen y módulo | Descripción breve del problema y módulo afectado. |
| Precondiciones y pasos | Secuencia reproducible, datos usados y rol. |
| Esperado vs. observado | Diferencia entre el resultado esperado y el real. |
| Severidad / prioridad | Impacto técnico/funcional y urgencia de resolución. |
| Evidencia | Captura, respuesta API, log o referencia a ejecución. |
| Responsable y estado | Asignado, En análisis, En corrección, Listo para testeo, Cerrado o Reabierto. |

# 7. Anexos

## Anexo A. Matriz resumida de casos de prueba

Los siguientes casos constituyen el conjunto mínimo inicial. Los pasos detallados pueden ampliarse durante la implementación según los controles reales de la interfaz. Los resultados reales y estados se completan durante la ejecución.

| ID | Trazabilidad | Prueba | Datos / condición | Resultado esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | CU-01 / RF1 | Registro válido | Datos nuevos válidos | Cuenta creada y confirmación visible. | P2 |
| CP-02 | CU-01 / RF1 | Registro inválido | Correo mal formado o campos requeridos vacíos | Registro rechazado con validación clara, no se crea cuenta incompleta. | P2 |
| CP-03 | CU-02 / RF1 / RNF3 | Login y control de rol | Credenciales válidas de cliente y administrador | Acceso correcto según rol: Funciones administrativas no visibles/accesibles al cliente. | P1 |
| CP-04 | CU-02 / RNF3 | Login inválido | Contraseña incorrecta o token inválido | Acceso denegado sin exponer información sensible. | P1 |
| CP-05 | CU-03 / RF1 | Actualizar perfil/dirección | Cambios válidos en perfil y dirección | Datos persisten y se muestran actualizados. | P2 |
| CP-06 | CU-04 / RF2 | Explorar catálogo | Catálogo con productos activos | Se muestran productos con precio e imagen principal correctos. | P2 |
| CP-07 | CU-05 / RF2 | Buscar y filtrar | Familia, género, ocasión y clima | Resultados corresponden a los criterios seleccionados, los filtros se pueden cambiar/limpiar. | P2 |
| CP-08 | CU-06 / RF3 | Detalle y pirámide | Producto con notas de salida, corazón y fondo | Se presenta información correcta y organizada por etapa olfativa. | P2 |
| CP-09 | CU-07 / RF3 | Slider temporal | Mover control entre posiciones disponibles | Visualización cambia de forma consistente con la posición del slider. | P3 |
| CP-10 | CU-08, CU-09 / RF4 | Completar cuestionario | Respuestas válidas a todas las preguntas | El usuario puede avanzar y finalizar sin perder respuestas. | P2 |
| CP-11 | CU-09 / RF4 | Cuestionario incompleto | Omitir una respuesta obligatoria, si aplica | Sistema solicita completar o gestiona la omisión según regla definida y no falla inesperadamente. | P2 |
| CP-12 | CU-10 / RF4 / RNF1 | Calcular recomendaciones | Perfil de respuestas conocido y catálogo de prueba | Se genera resultado basado en cruce con catálogo en ≤2 segundos. | P1 |
| CP-13 | CU-11 / RF4 | Mostrar resultados | Resultado de Match generado | Lista de perfumes y porcentajes visibles y coherentes con la respuesta del motor. | P2 |
| CP-14 | CU-12 / RF5 | Agregar al carrito | Perfume y Discovery Box disponibles | Carrito refleja productos, cantidades y subtotal correcto. | P1 |
| CP-15 | CU-13 / RF5 | Redimir crédito válido | Cliente con crédito elegible de Discovery Box | Crédito se aplica según regla de negocio y no se duplica. | P1 |
| CP-16 | CU-13 / RF5 | Crédito no válido | Sin crédito o crédito ya usado/no elegible | Sistema no aplica descuento indebido e informa resultado. | P1 |
| CP-17 | CU-14 / RF5 / RNF3 | Pago aprobado | Carrito válido y escenario aprobado en sandbox | Retorno/confirmación se procesa correctamente sin exponer datos sensibles. | P1 |
| CP-18 | CU-14 / RF5 | Pago rechazado/pendiente | Escenario rechazado o pendiente sandbox | Estado queda reflejado, no se confirma como compra pagada indebidamente. | P1 |
| CP-19 | CU-15 / RF6 | Orden y descuento de stock | Pago aprobado con stock inicial conocido | Se crea orden/comprobante y stock disminuye exactamente según compra. | P1 |
| CP-20 | CU-15 / RF6 | Pago no aprobado | Pago rechazado o pendiente | No se registra orden pagada ni se descuenta stock de forma indebida. | P1 |
| CP-21 | CU-16 / RF7 | CRUD de catálogo | Administrador crea/edita/pausa producto | Cambios persisten y se reflejan en catálogo según estado. | P2 |
| CP-22 | CU-17 / RF7 | Actualizar inventario | Cantidad válida y caso de borde (cero) según regla | Stock actualizado; se evita cantidad inválida. | P1 |
| CP-23 | CU-18 / RF7 | Gestionar orden/despacho | Orden existente | Administrador consulta orden y cambia estado entre opciones permitidas. | P2 |
| CP-24 | CU-19 / RF7 | Dashboard BI | Datos de ventas, visitas y Match de prueba | Métricas se muestran sin errores y corresponden a datos de prueba disponibles. | P3 |
| CP-25 | RNF2 / Acta | Cuestionario y responsividad | Usuario completa cuestionario en móvil/escritorio | Tiempo total < 3 min en prueba de usabilidad; layout funcional en Chrome y Firefox. | P2 |
| CP-26 | RNF3 | HTTPS y secretos | Ambiente publicado y configuración de despliegue | HTTPS activo; secretos no expuestos en cliente/repositorio, contraseñas no en texto plano. | P1 |
| CP-27 | RNF4 | Disponibilidad observada | Ambiente publicado durante ventana acordada | Se registra disponibilidad y limitaciones, no se infiere cumplimiento anual con una muestra breve. | P3 |
| CP-28 | RNF2 | Accesibilidad básica | Navegación con teclado y lector/inspección visual básica | Foco visible, controles etiquetados y mensajes comprensibles en flujos clave. | P3 |
| CP-29 | RF6 / datos | Integridad de relaciones | Producto con notas y orden vinculada a usuario | No se generan referencias huérfanas y datos se mantienen consistentes. | P2 |
| CP-30 | RF5 / integración | Retorno repetido de pago | Repetir retorno/notificación sandbox si el proveedor lo permite | No se duplica orden ni se descuenta stock más de una vez. | P1 |

## Anexo B. Prueba de rendimiento de Essenzia Match

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Objetivo | Verificar que la lista de recomendaciones se cargue en un tiempo no superior a 2 segundos tras finalizar el cuestionario. |
| Precondiciones | Ambiente estable; catálogo cargado; versión identificada; navegador y red registrados. |
| Procedimiento | 1) Iniciar cronómetro/medición al enviar la última respuesta. 2) Detener al visualizar resultados completos. 3) Repetir 10 veces con el mismo perfil. 4) Registrar cada tiempo. 5) Repetir con perfiles distintos. |
| Criterio de aceptación | Cada ejecución debe evaluarse contra el umbral ≤2 s; registrar promedio, mínimo, máximo y cantidad de ejecuciones que cumplen. Cualquier incumplimiento se registra como defecto o desviación. |
| Datos a registrar | Fecha/hora, versión, navegador, ambiente, perfil de respuestas, tiempo en segundos, error/observación y estado. |
| Limitaciones | La medición desde navegador incluye red y renderizado; se anotará si la medición es total de extremo a extremo o solo backend. Las condiciones de hosting gratuito pueden afectar la repetibilidad. |

## Anexo C. Pruebas de seguridad y control de acceso

| ID | Control | Procedimiento resumido | Criterio esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| SEC-01 | Autenticación | Probar usuario/contraseña válidos e inválidos. | Solo credenciales válidas permiten acceder. |
| SEC-02 | Autorización por rol | Intentar abrir funciones administrativas con sesión de cliente. | Acceso denegado en interfaz y backend. |
| SEC-03 | Sesión/token | Probar token ausente, inválido o expirado cuando aplique. | Operación protegida rechazada y sesión manejada de forma segura. |
| SEC-04 | Contraseñas | Revisar almacenamiento de una cuenta de prueba. | No se almacenan contraseñas en texto plano. |
| SEC-05 | HTTPS | Acceder al entorno publicado y revisar redirecciones/transporte. | Se fuerza HTTPS en el ambiente publicado. |
| SEC-06 | Secretos | Inspeccionar frontend compilado y repositorio/configuración. | No se exponen claves privadas ni secretos de pasarela. |
| SEC-07 | Validación de entradas | Enviar campos inválidos a través de interfaz y API. | Backend valida entradas y rechaza datos no permitidos sin error interno expuesto. |
| SEC-08 | Checkout externo | Verificar que el pago se deriva a sandbox/proveedor externo. | Essenzia no procesa ni almacena directamente datos sensibles de tarjeta. |

## Anexo D. Matriz de riesgos de pruebas

| ID matriz | Riesgo | Valor informado | Acción de prueba / mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| R3 | Complejidad de integración de pasarela de pagos | Media / Alta (magnitud 6) | Probar estados de transacción en sandbox y validar orden/stock en cada estado. |
| R4 | Calibración imprecisa de Essenzia Match | Media / Media (magnitud 4) | Probar perfiles contrastantes; recoger feedback cualitativo y documentar limitaciones de datos históricos. |
| R5 | Modelado de notas y pirámides olfativas | Media / Media (magnitud 4) | Validar productos de prueba con notas de salida, corazón y fondo; comprobar consistencia del detalle. |
| R6 | Limitaciones de hosting y base de datos gratuitos | Alta / Media (magnitud 6) | Monitorear recursos, registrar fallos y respaldar la base de datos antes de la demo. |
| R8 | Vulnerabilidades en checkout | Baja / Alta (magnitud 3) | Revisar secretos, validación, sesión, HTTPS y separación de pasarela externa. |
| R9 | Cobertura incompleta por plazos de QA | Alta / Media (magnitud 6) | Priorizar P1/P2 y módulos críticos; ejecutar pruebas incrementalmente y documentar pendientes. |
| R12 | Incompatibilidad entre entornos de desarrollo | Media / Baja (magnitud 2) | Registrar versiones y ejecutar pruebas cruzadas en los equipos disponibles. |

La matriz completa de riesgos del proyecto contiene además riesgos operacionales, de gestión y oportunidades. Este anexo selecciona aquellos con relación directa con la calidad, ejecución o validación del software; no reemplaza la planilla de riesgos original.

## Anexo E. Lista de verificación de cierre

☐ La versión probada y el ambiente están identificados.

☐ Los 19 casos de uso cuentan con al menos una prueba asociada.

☐ Los requisitos RF1–RF7 y RNF1–RNF4 tienen cobertura documentada.

☐ Los casos P1 y P2 fueron ejecutados o tienen justificación de bloqueo.

☐ El tiempo de Essenzia Match se midió y quedó registrado.

☐ Se verificaron escenarios disponibles de pago aprobado, rechazado y pendiente.

☐ Se verificaron permisos de cliente y administrador.

☐ Se revisaron Chrome, Firefox y diseño responsive.

☐ Los defectos críticos están cerrados y los pendientes cuentan con decisión documentada.

☐ El informe de resultados y la evidencia están guardados.

☐ La UAT y la aprobación/reparos del cliente quedaron registrados.

## Pendientes de confirmación antes de aprobar la versión final

Confirmar proveedor de pago definitivo y escenarios disponibles en sandbox.

Completar responsables, fecha real de ejecución, evidencias y resultados tras correr las pruebas.